[image: image1.jpg]



Российская Федерация

Ростовская область
Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»
Глава Коммунарского сельского поселения
П ОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2010г.          
      
             №  166                  п.  Новосветловский

Об утверждении муниципальных 

долгосрочных целевых программ 

Коммунарского сельского

поселения на 2010 - 2015 годы
         В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г №512», руководствуясь  ст.2, ст.28  Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение Октябрьский район»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2010 - 2013 годы» согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство: озеленение и освещение территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010 - 2015 годы» согласно приложению 2.

3. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010 - 2015 годы» согласно приложению 3.

4. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010 - 2013 годы» согласно приложению 4.

4. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района на 2010 - 2012 годы» согласно приложению 5.

5. Установить, что в ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2015 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств  бюджета поселения.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Коммунарского

сельского поселения                                                      О.Б. Шубин
Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 01.11.2010г. № 166
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА 2010-2013 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Пожарная безопасность и защита населения и территории  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района   от чрезвычайных ситуаций 

на 2010-2013 годы "

	Наименование Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района   от чрезвычайных ситуаций 

на 2010-2013 годы "(далее - Программа)



	Основание для разработки программы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512» Распоряжением Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №52 от 21.04.2008 года «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

	Муниципальный  заказчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

	Разработчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области



	Исполнители 
мероприятий 
Программы:

	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области,
служба экономики и финансов Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, 
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов), ШГО ВДПО г.Шахты, Управление по делам ГО иЧС г.Новочеркасска

 

	Основные цели Программы
	-уменьшение количества пожаров, снижение рисков

-возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

-снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

-сокращение материальных потерь от пожаров;

-создание необходимых условий для обеспечения

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

-сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных

служб - на происшествия и чрезвычайные ситуации;

-оснащение учреждений социальной сферы системами

пожарной автоматики;

-снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной

поисково-спасательными службами;

-увеличение видов и объемов аварийно-спасательных

работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

-улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

-улучшение материальной базы учебного процесса

по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый

период;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях



	Основные задачи Программы
	-развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

-разработка и реализация мероприятий, направленных

на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

-повышение объема знаний и навыков в области

пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

-приобретение современных средств спасения людей

при пожарах в учреждениях социальной сферы;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-дооснащение современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием поисково-спасательных служб;

-повышение квалификации и обучение участников спасательных подразделений;

-улучшение материально-технической базы пожарных,

спасательных подразделений, учреждений и учебного

процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-создание материальных резервов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций;

-восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

-хранение имущества гражданской обороны на случай

возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый

период;

-организация работ по ликвидации аварийно-опасных

гидротехнических сооружений;

-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

	Сроки реализации Программы
	2010 – 2013 годы

	Объемы и источники финансирования 

Программы
	общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2013 годах – 425,1  тыс. рублей,  в том числе:

средства местного бюджета – 425,1  тыс. рублей;
2010 – не требует финансирования

2011 – 135,3
2012 – 146,4
2013 – 143,4
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2010 – 2013 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете
на 2010- 2013 годы, районного бюджета, бюджета поселения.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1. Дооснащение сил добровольных пожарных дружин и поисково-спасательных служб пожарной, автомобильной, инженерной техникой и плавсредствами.

2. Дооборудование пожарной, автомобильной техники и плавсредств.

3. Обеспечение сил добровольных пожарных дружин и поисково-спасательных служб специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

4. Улучшение материальной базы подразделений добровольных пожарных дружин, поисково-спасательных служб, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

6. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

7. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

8. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

9. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

10. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений




Раздел I

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Коммунарском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области с 2007 по 2009 годы произошло 7 пожаров. При пожарах погиб 1 человек. 

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области функционируют:

9 подразделения добровольной пожарной охраны общей численностью 27 человек.
Дополнительно создано:

3 мобильных пожарных групп 

Однако этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех населенных пунктов в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области.

В настоящее время остаются неприкрытыми в противопожарном отношении 1 населенный  пункт (10 процентов от общего числа населенных пунктов на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области).

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

низкий уровень улучшения материально-технической базы и капитального ремонта места постоянного размещения подразделений пожарной охраны;

недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории области). Их приобретение позволит расширить тактические возможности подразделений пожарной охраны, повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

На территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты: 6 взрывопожароопасных АЗС.

В период с 2007 по 2009 годы произошли 3 чрезвычайных ситуаций (природных), в  которых пострадали 150 человек.

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

В Коммунарском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области рекомендованные объемы резервов в целом созданы.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее - ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В Коммунарском сельском поселении Октябрьского района Ростовской  области создано 3 ПВР на 300 мест, которые имеют пункты питания.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации 3 ПВР необходимо:

оборудовать спальными местами;

доорганизовать пункты питания 

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

в повседневном режиме - для социально полезных целей;

в режиме чрезвычайной ситуации - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основные цели Программы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб - на происшествия и чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

дооснащение современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием поисково-спасательных служб;

повышение квалификации и обучение спасательных подразделений;

улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

организация работ по ликвидации аварийно-опасных гидротехнических сооружений;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2011-2013 годов. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно:

1 этап (2011 год) - формирование организационных условий для разработки соответствующих муниципальных программ;

2 этап (2012 год) - по результатам реализации 1 этапа - уточнение мероприятий и определение объемов средств местного бюджета, необходимых для выполнения мероприятий Программы;

3 этап (2013 год) - переход на выполнение мероприятий по пожарной безопасности областных учреждений социальной сферы в системе мероприятий Программы.

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице.

Таблица

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

	N 
п/п
	Наименование 
целевых    
индикаторов 
и показателей 
Программы   
	Единица  
измерения 
	Базовый 
показа- 
тель    
2009    
года    
	2010
год 
	2011  
год   
	2012   
год   
	2013   
год   

	1. 
	Снижение коли-
чества пожаров
	процент от
базового  
показателя
2009 года 
	
	<*> 
	уменьше-
ние     
на 3    
процента
	уменьше- 
ние      
на 6     
процентов
	уменьше- 
ние на 10
процентов

	2. 
	Увеличение    
количества    
спасенных     
людей         
	процент от
базового  
показателя
2009 года 
	
	<*> 
	увеличе-
ние     
на 2,5  
процента
	увеличе- 
ние      
на 5     
процентов
	увеличе- 
ние на 8 
процентов


--------------------------------

<*> Показатель будет уточнен по окончании 2010 года.

Раздел III

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий приведена в приложении N 1 к Программе.

В Программу включены:

мероприятия по пожарной безопасности;

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организационные мероприятия.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников.

Бюджетные источники:

местный бюджет - средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальных долгосрочных программ по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм).

Раздел IV

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", постановлением Администрации  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ", нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Распоряжением Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №52 от 21.04.2008 года «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
Направление использования, порядок предоставления и расходования субсидий местному бюджету для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского район Ростовской области.

Раздел V

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

отчет по форме согласно приложению N 3 к Порядку;

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности реализации Программы.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, муниципальный заказчик - координатор Программы готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского район области по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств областного бюджета (далее - комиссия).

По завершении реализации Программы в 2013 году муниципальный заказчик - координатор Программы подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского район Ростовской области.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского район Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местного бюджета в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения Октябрьского район Ростовской области.

Раздел VI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности Долгосрочной муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы".

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Дооснащение сил пожарной охраны и поисково-спасательных служб пожарной, автомобильной, инженерной техникой и плавсредствами.

2. Дооборудование пожарной, автомобильной техникой и плавсредствами.

3. Обеспечение сил пожарной охраны и поисково-спасательных служб специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

4. Улучшение материальной базы подразделений пожарной охраны, поисково-спасательных служб, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

6. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

7. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

8. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

9. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

10. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений.

Начальник общего отдела

Администрации области

М.В.ФИШКИН

Приложение N 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе

"Пожарная безопасность

и защита населения

и территорий Коммунарского 

сельского поселения
от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2013 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Раздел I

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	N  
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Исполнитель
	Наименование
показателя  
результатив-
ности       
(целевых    
индикаторов)
	Единица
измере-
ния
	Объем финансовых средств из  
областного бюджета и ожидаемые 
конечные результаты

	
	
	
	
	
	всего
	2011  
год
	2012  
год
	2013  
год

	1.1. 
	Приобретение ранцевых огнетушителей      
	Администрация поселения        
	Противопожарная безопасность 
	тыс.  
рублей 
	6,3
	 
	 6,3
	 

	
	
	
	
	штук  
	3
	   
	   3
	   

	1.2.
	Обучение населения мерам пожарной     безопасности 
	ШГО ВДПО г.Шахты

Управление по делам ГО и ЧС г.Новочеркасска        
	противопо-  
жарная      
пропаганда  
	тыс.  
рублей 
	37,4
	3,8
	22,8
	10,8


Раздел II

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

	N  
п/п 
	Наименование 
мероприятия 
	Исполнитель
	Наименование
показателя  
результатив-
ности       
(целевых    
индикаторов)
	Единица
измере-
ния    
	Объем финансовых средств      
из бюджета и ожидаемые 
конечные результаты

	
	
	
	
	
	Всего  
	2011  
год   
	2012  
год   
	2013 
год  

	2.1.
	Приобретение 
дыхательных  
аппаратов    
	Администрация поселения      
	обеспечение 
экипировкой 
	тыс.  
рублей 
	
	
	
	

	
	
	
	
	штук  
	
	
	
	

	2.2.
	Приобретение 
мотопомп     
	
	
	тыс.  
рублей 
	50
	
	25
	25

	
	
	
	
	штук  
	2
	
	1
	1

	2.3.
	Создание, содержание и организация деятельности АСС и АСФ
	ШГО ВДПО г.Шахты

Управление по делам ГО и ЧС г.Новочеркасска        
	
	тыс.  
рублей 
	290,4
	105,6
	92,3

	92,5

	2.4
	Изготовление агитационных тематических материалов 
	
	
	тыс.  
рублей
	12,4
	12,4
	
	

	2.5
	Мероприятия  
по информиро-
ванности     
населения    
и выполнению 
правил безо- 
пасности при 
чрезвычайных 
ситуациях:   
	
	пропаганда  
правил безо-
пасности в  
чрезвычайных
ситуациях   
	
	
	
	
	

	
	Публикация агитационных тематических материалов в газете «Сельский Вестник»
	
	
	тыс.  
рублей 
	12,2
	7,2
	
	5,0


2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
	N  
п/п 
	Наименование 
мероприятия 
	Исполнитель
	Наименование
показателя  
результатив-
ности       
(целевых    
индикаторов)
	Единица
измере-
ния    
	Объем финансовых средств      
из бюджета и ожидаемые 
конечные результаты

	
	
	
	
	
	Всего  
	2011  
год   
	2012  
год   
	2013 
год  

	1
	Изготовление знаков безопасности на водных объектах
	
	пропаганда  
правил безо-
пасности 
	тыс.  
рублей
	20,2
	10,1
	
	10,1


Раздел III

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	N  
п/п 
	Наименование      
мероприятия      
	Исполнитель 
	Сроки   
исполне-
ния     
	Ожидаемый       
конечный результат  

	3.1.
	Разработка муниципальной долгосрочной программы по  
пожарной безопасности и
защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных
ситуаций               
	Администра

ция Коммунарского сельского поселения
	2010 год
	разработка муниципаль-
ных долгосрочных про- 
грамм по пожарной     
безопасности и защите 
населения и территорий
от чрезвычайных       
ситуаций              

	3.2.
	Разработка проекта пла-
на целевых мероприятий 
по пожарной безопасно- 
сти, снижению рисков и 
смягчению последствий  
чрезвычайных ситуаций  
на территории поселения на 2011-  2013 годы              
	Администра

ция Коммунарского сельского поселения
	2011 год
	составление перечня   
мероприятий по пожар- 
ной безопасности и за-
щите населения и тер- 
риторий области, вы-  
полняемых в системе   
мероприятий областных 
долгосрочных целевых  
программ              

	3.3.
	Составление и согласо- 
вание перечня работ и  
мероприятий, необходи- 
мых для подготовки     
зданий образовательных 
учреждений к приему и  
размещению населения,  
пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях       
	Администра

ция Коммунарского сельского поселения
	2011 год
	определение мероприя- 
тий с целью дальнейше-
го анализа затрат     

	3.4.
	Составление и согласо- 
вание перечня мероприя-
тий, направленных      
на повышение защищенно-
сти образовательных    
учреждений от пожаров  
	Администра

ция Коммунарского сельского поселения
	2011 год
	определение мероприя- 
тий с целью дальнейше-
го анализа затрат     

	3.5.
	Уточнение планов дейст-
вий (взаимодействий)   
на случай возникновения
крупномасштабных чрез- 
вычайных ситуаций      
	Администра

ция Коммунарского сельского поселения
	ежегодно
	корректировка планов  
действий (взаимодейст-
вий) по результатам   
выполнения программных
мероприятий на регио- 
нальном и муниципаль- 
ном уровнях           

	3.6.
	Доклад о состоянии 
защиты населения и     
территорий Коммунарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного         
характера              
	Администра

ция Коммунарского сельского поселения
	ежегодно
	исполнение Постановле-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации от  
29.04.1995 N 444 "О   
подготовке ежегодного 
государственного док- 
лада о состоянии защи-
ты населения и терри- 
торий Российской Феде-
рации от чрезвычайных 
ситуаций природного   
и техногенного        
характера"            


МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной долгосрочной целевой программы

"Пожарная безопасность и защита населения и территории  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района   от чрезвычайных ситуаций 

на 2010-2013 годы "

I. Общие положения

Методика оценки эффективности Программы разработана в соответствии постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ",  Распоряжением Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №326 от 29.12.2007 года «О долгосрочных целевых программах Коммунарского сельского поселения»,  Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. Показатель по пожарам - ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

                                     П

                                      ОГ

                               П = ----- х 100,

                                П    П

                                      Б

    где П   - количество пожаров за отчетный год;

         ОГ

    П - количество пожаров в 2009 году (базовый показатель).

     Б

    Показатель П  = 4145.

                Б

    При значении:

    П  менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;

     П

    П  равно  и  более  100  процентов  -  реализация  Программы  является

     П

неэффективной.

2.1.2. Показатель по количеству спасенных людей - КС.

Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:

                                   К

                                    Б

                            К  = ------- х 100,

                             С     К

                                    ОГ

    где К   - количество спасенных людей за отчетный год;

         ОГ

    К  - количество спасенных людей в 2009 году (базовый показатель).

     Б

    Показатель К  = 632.

                Б

    При значении:

    К  более 100 процентов реализация Программы является эффективной;

     С

    К  равно  и  менее  100  процентов - реализация   Программы   является

     С

неэффективной.

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, по завершении срока реализации Программы и за период с 2010 по 2013 год включительно. 

Приложение № 2
к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 01.11.2010г. № 166

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО: ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ  КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2010-2015 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Благоустройство: озеленение и освещение территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2015 годы "

	Наименование Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа " Благоустройство: озеленение и освещение территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2015 годы " (далее - Программа)



	Основание для разработки программы
	Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ,В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512» Распоряжением Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №52 от 21.04.2008 года «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

	Муниципальный  заказчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

	Разработчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области



	Исполнители 
мероприятий 
Программы:

	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области,
служба экономики и финансов Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, 
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов)

 

	Основные цели Программы
	-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Коммунарское сельское поселение Октябрьского района»

- обеспечение санитарного и экологического благополучия поселения;

- улучшение внешнего вида территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района;

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.


	Основные задачи Программы
	-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения общей протяженностью 17,5 км с установкой светильников в населенных пунктах;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, зачистки, обвалование, ограждение, обустройство подъездных путей; 

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.



	Сроки реализации Программы
	2010 – 2015 годы

	Объемы и источники финансирования 
Программы
	общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2015 годах – 10 897,9  тыс. рублей,  в том числе:

средства местного бюджета –10 897,9  тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011- 2015 годы 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	-Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Коммунарское сельское поселение Октябрьского района».

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

-Улучшение состояния территорий муниципального образования «Коммунарское сельское поселение Октябрьского района»

-Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселение Октябрьского района».
-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.
-Совершенствование эстетического состояния территории.
-Увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении. 

-Создание зелёных зон для отдыха жителей.
-Предотвращение сокращения зелёных насаждений.
-Увеличение количества высаживаемых деревьев. 

- Благоустроенность населенных пунктов поселения.



Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Коммунарского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 5,8 тыс. чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение   составляет 40% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в сельской местности, не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов МО
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов МО
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Коммунарского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем. 
Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.
2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования
2.3.1Озеленение 
 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. 

2.3.2 Наружное освещение, иллюминация
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов МО

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах,   небрежном отношении к элементам благоустройства. 

  В течение 2010 - 2015 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории. 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Коммунарского сельского поселения:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Коммунарское сельское поселение Октябрьского района»

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

-Совершенствование эстетического вида Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

-повышение общего  уровня благоустройства поселения

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути 

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
	N 
п/п
	Наименование индикатора
	Ед.

изм.
	Показатели по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1 
	восстановление и реконструкция уличного освещение, установка светильников в населенных пунктах
	%
	63
	70
	80
	90
	100
	100

	2
	привлечение населения  муниципального образования  к работам по благоустройству
	%
	70
	90
	100
	100
	100
	100

	3
	соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу
	%
	63
	70
	80
	90
	100
	100


Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2010 - 2015 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов Октябрьского района.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Коммунарского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Коммунарского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Коммунарского сельского поселения " Проведение конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Коммунарского сельского поселения " позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органов местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов. В рамках этого конкурса предполагается провести ряд конкурсов: "Улучшим свое жилище", "Лучшее подворье", «Лучшая улица», «Лучшая клумба». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местных бюджетов на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
Таблица N 1
2011год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	Итого

	1
	Уличное освещение территории поселения
	
	
	1090,6
	1090,6

	2.
	Озеленение
	
	
	980,5
	980,5

	
	Итого:
	
	
	2071,1
	2071,1


2012год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Уличное освещение территории поселения
	
	
	1 180,0
	1 180,0

	2.
	Озеленение
	
	
	1 060,9
	1 060,9

	
	Итого:
	
	
	2 240,9
	2 240,9


2013год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Уличное освещение территории поселения
	
	
	1 156,0
	1 156,0

	2.
	Озеленение
	
	
	1 039,3
	1 039,3

	
	Итого:
	
	
	2 195,3
	2 195,3


2014год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Уличное освещение территории поселения
	
	
	1 156,0
	1 156,0

	2.
	Озеленение
	
	
	1 039,3
	1 039,3

	
	Итого:
	
	
	2 195,3
	2 195,3


2015год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Уличное освещение территории поселения
	
	
	1 156,0
	1 156,0

	2.
	Озеленение
	
	
	1 039,3
	1 039,3

	
	Итого:
	
	
	2 195,3
	2 195,3


Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", Решением Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения №142 от 18.07.2008 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Коммунарском сельском поселении»".

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Коммунарское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении; 

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений 

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления
Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 01.11.2010г. № 166

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
НА 2010-2015 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2015 годы "

	Наименование Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2015 годы" (далее - Программа)



	Основание для разработки программы
	Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512» Распоряжением Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №52 от 21.04.2008 года «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

	Муниципальный  заказчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

	Разработчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области



	Исполнители 
мероприятий 
Программы:

	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области,
служба экономики и финансов Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, 
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации дорожно-транспортного комплекса всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов)

 

	Основные цели Программы
	-развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике,

-обеспечение безопасности дорожного движения снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения;

-ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения;

-улучшение экологической обстановки

-развитие сети дорог общего пользования с твёрдым покрытием в населённых пунктах поселения;

-повышение общего  уровня благоустройства поселения


	Основные задачи Программы
	-поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог и тротуаров.

	Сроки реализации Программы
	2010 – 2015 годы

	Объемы и источники финансирования 
Программы
	общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2015 годах – 1337,5 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете
на 2011- 2015 годы 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	-снижение уровня износа объектов дорожной сети;
-доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию дорожно-уличной сети;
- увеличение в целом дорог с твердым покрытием;

-сокращение ДТП.

-повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района и создания благоприятных условий проживания жителей поселения

-снижение доли муниципальных дорог, несоответствующих нормативным требованиям;

-увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения ;

-улучшения организации перевозок пассажиров на общественном транспорте.

- благоустроенность населенных пунктов поселения;



	
	


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Характеристика улично-дорожной сети поселения

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют  развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с реестром муниципального имущества в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района насчитывается 60 улиц и 14 переулков Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Коммунарского сельского поселения", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 175,5 тыс. кв. м площади. 

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными населенными пунктами, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 2 моста.
1.2. Проблемы развития улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района
Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.
Между тем, состояние дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям поселения в целом. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).
Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.
Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля протяженности дорог местного значения, улично-дорожной сети поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения составила по поселению за 2009 год 38%.
Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог и тротуаров, улично-дорожной сети поселения. 
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутригородских дорог и улично-дорожной сети города и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог и улично-дорожной сети позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной улично-дорожной сети, совершенствование системы организации дорожного движения, обеспечение безопасности движения, улучшение экологической ситуации, повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них.

Срок реализации Программы - 2010-2015 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачами каждого этапа являются 100-процентное содержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них и не увеличение показателя: "Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети ".

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
	N 
п/п
	Наименование индикатора
	Ед.

изм.
	Показатели по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1 
	Доля протяженности внутригородских дорог,  
улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети       
	%
	37
	32
	27
	18
	16
	14

	2
	Доля протяженности дорог,  
улично-дорожной сети и соору- 
жений на них, находящихся на содержании, в 
общей протяженности дорог, улично-дорожной сети 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог и сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных областными и районными целевыми программами.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
Таблица N 2

2011год
	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	-
	-
	80,0
	80,0

	2
	Ямочный ремонт дорог Коммунарского (с) поселения
	-
	-
	174,2
	174,2

	
	
	-
	-
	254,2
	254,2


2012 год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	86,6
	86,6

	2
	Ямочный ремонт дорог Коммунарского (с) поселения
	
	
	188,5
	188,5

	
	
	
	
	275,1
	275,1


2013 год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	84,8
	84,8

	2
	Ямочный ремонт дорог Коммунарского (с) поселения
	
	
	184,7
	184,7

	
	
	
	
	269,5
	269,5


2014 год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	84,8
	84,8

	2
	Ямочный ремонт дорог Коммунарского (с) поселения
	
	
	184,7
	184,7

	
	
	
	
	269,5
	269,5


2015 год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	84,8
	84,8

	2
	Ямочный ремонт дорог в Коммунарском (с) поселении
	
	
	184,7
	184,7

	
	
	
	
	269,5
	269,5


Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 533 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели". 
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области»
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, 

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2015 годы" приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Руководитель аппарата

Администрации

Ф.Ф.ХЛЕБНИКОВ

Приложение N 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе "Развитие дорог и 
улично-дорожной сети Коммунарского

сельского поселения Октябрьского района

на 2010-2015 годы"

	N 
п/п
	Содержание мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам

	
	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них

	1.1
	Содержание дорог и сооружений на них (виды работ по содержанию дорог на 2010-2015 годы представлены в таблице 1)
	Поддержание дорог, тротуаров, улично-дорожной сети поселения и сооружений на них на уровне соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них
	2010-2015 г.
	Местный бюджет
	185,9
	80,0
	86,6
	84,8
	84,8
	84,8

	2.Мероприятия по ремонту дорог

	2.1
	Ремонт дорог, тротуаров

и сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных   ведомостей по дорогам, тротуарам, улично-дорожной сети и сооружениям на   них, требующим необходимого ремонта дорог на 2010-2015 годы Виды работ по ремонту  представлены в таблице N 2) 


	Сохранение протяжен

ности дорог соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта дорог         тротуаров, улично дорожной сети


	2010-2015 г.
	Местный бюджет
	259,6
	174,2
	188,5
	184,7
	184,7
	184,7

	3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров и сооружений на них

	
	Капитальный ремонт дорог  

и тротуаров и сооружений на них (перечень   объектов капитального  ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дороги получения заявки на  проведение проектных работ по дорогам, тротуа рам, улично-дорожной сети и сооружениям на них, требующим капитального ремонта, на следующий финансовый год. Перечень объектов капитального ремонта дорог и тротуаров на 2010-2012 годы представлен в таблице N 3)
	Сохранение протяженности дорог и тротуаров   улично дорожной сети соответствующих нормативным требова-

ниям за счет капитального ремонта    

дорог и  тротуаров. 


	2010-2015
	областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет
	5 571,8
891,7

90,4

	
	
	
	
	


Таблица N 1

ВИДЫ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ НА 2010-2015 ГОДЫ

2010 год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	185,9
	185,9


2011год
	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	80,0
	80,0


2012 год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	102,3
	102,3


2013 год
	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	86,6
	86,6


2014 год
	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	86,6
	86,6


2015 год
	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Текущее содержание и обслуживание дорог поселения
	
	
	86,6
	86,6


Таблица N 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОРОГ

И ТРОТУАРОВ НА 2010-2015 ГОДЫ

2010 год

	№
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	итого

	1
	Капитальный ремонт дороги по ул.Заречной х.Заречный
	3713,4
	569,6
	90,4
	4373,4

	2
	Капитальный ремонт автодороги по ул.Мичурина(от пер. Зеленый до кладбища) в п.Верхнегрушевский
	1858,4
	322,1
	
	2180,5


Приложение N 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе "Развитие дорог и 
улично-дорожной сети Коммунарского

сельского поселения Октябрьского района

на 2010-2015 годы

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2010-2015 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие дорог и улично-дорожной сети Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2015 годы" (далее - Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Коммунарского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

                                   ЦИФ
                                      i

                            КЦИ  = ----,

                               i   ЦИП
                                      i
    где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

           i

    ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

       i     i

Программы.

    Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.

                          i

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

                                   БЗФ
                                      i

                            КБЗ  = ----,

                               i   БЗП
                                      i

    где КБЗ  -  степень соответствия  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

           i

Программы;

    БЗФ  (БЗП ) - фактическое  (плановое,  прогнозное)  значение бюджетных

       i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

    Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

                           i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам

                            БРП         БРФ
                               i           i

                      ЭП  = ----; ЭФ  = ----,

                        i   ЦИП     i   ЦИФ

                               i           i

    где ЭП  (ЭФ ) - плановая  (фактическая)  отдача  бюджетных  средств по

          i    i

i-му мероприятию Программы;

    БРП  (БРФ )  - плановый (фактический) расход бюджетных средств  на i-е

       i     i

мероприятие Программы;

    ЦИП  (ЦИФ ) - плановое  (фактическое)  значение целевого индикатора по

       i     i

i-му мероприятию Программы.

    Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .

                          i                                           i

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 01.11.2010г. № 166

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка населения Коммунарского сельского поселения

Октябрьского района на 2010-2013 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной  целевой программы
«Социальная поддержка населения Коммунарского сельского поселения

Октябрьского района на 2010-2013 годы»

	Наименование

Программы
	–
	Муниципальная долгосрочная  целевая программа «Социальная поддержка населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2013 годы»
 (далее – Программа).

	Основание для 
разработки

Программы


	–
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512» Распоряжением Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №52 от 21.04.2008 года «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

	Заказчик

Программы
	–
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района 

	Разработчик 
Программы
	–
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района 

	Основная цель 
Программы
	–
	повышение качества жизни отдельных категорий населения поселения.

	Основные задачи 
Программы
	–
	1. Оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот.


	Сроки реализации Программы
	–
	2010 - 2013 годы

	Исполнители 
Программы
	–
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района 

	Объемы и 
источники финансирования Программы 
	–
	общий объем финансирования Программы –
426,8 тыс. рублей. 
Средства местного бюджета – 426,8тыс.руб.

В том числе:

2010 год – 161,0 тыс.руб.

2011 год –84,6 тыс.руб.

2012 год -91,5 тыс.руб.

2013 год -89,7 тыс.руб.

	Ожидаемые

конечные результаты реализации Программы


	–
	 Уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района 


	Система

организации контроля за 
исполнением 
Программы 
	–
	контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

	Формы контроля
	–
	проверка исполнения разделов Программы;



РАЗДЕЛ I
Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, постановлением Главы Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 года № 706 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №52 от 21.04.2008 года «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода.
С учетом решения этих задач, выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением политики поселения в социальной сфере.  На первый план выходит информированность населения о своих правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность получения мер социальной поддержки.

Следует отметить  необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста.

В районе работает Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов».

В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в этой сфере. 
Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. 
Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях.

Малообеспеченным жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная поддержка в виде адресной социальной помощи из средств местного бюджета.
Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

РАЗДЕЛ II
Основные цели и задачи,  а также целевые индикаторы и показатели
Главная цель разработки Программы – повышение качества жизни отдельных категорий населения поселения. 
Основными целями Программы являются:

1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения Коммунарского сельского поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

1. Исполнение обязательств области, района и поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи.
Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

РАЗДЕЛ III
Система программных мероприятий.

В 2010 -2013 годах общий объем средств на реализацию мероприятий программы по предварительным расчетам ожидается  426,8  тыс.руб. из местного бюджета. Прогнозируемые объемы Программы приведены в таблице № 1.

                                                                                                                    Таблица № 1

Прогнозируемые объемы

и источники финансирования Программы

                                                                                                          тыс.руб.

	Источники финансирования
	Всего
	в том числе по годам:

	
	
	2010 г
	2011 г
	2012 г
	2013 г

	Итого финансирование по

Программе
	426,8
	161,0
	84,6

	91,5
	89,7

	В том числе:

Местный бюджет 
	426,8
	161,0
	84,6
	91,5
	89,7


          Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

          Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.
При изменении объемов бюджетного финансирования Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района в установленном порядке уточняет объемы финансирования местного бюджета, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы.

В подпрограмму «Социальная поддержка населения» включены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности. 
РАЗДЕЛ IV
Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации Программы не требуется.
РАЗДЕЛ V
Механизм реализации, организация
управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района. 
Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. 
Реализация Программы осуществляется на основе:

1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными  и районными нормативными правовыми актами.
Управление Программой включает в себя:

организацию сбора информации о ходе реализации мероприятий Программы;

оценку эффективности реализации Программы;

обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Отчет о реализации Программы должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет по итогам  года Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

РАЗДЕЛ VI
Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы

Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на протяжении длительного времени.

Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым показателям согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2013 годы», изложенной в приложении № 3 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий Программы позволит:

- своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению;
-  предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан;

-  оптимизировать бюджетные расходы.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района. 
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме.
             приложение № 1
Муниципальной долгосрочной  

целевой программы 

«Социальная поддержка
 населения Коммунарского 

сельского поселения 

Октябрьского 

района на 2010-2013 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной программы

«Социальная поддержка населения 

Коммунарского сельского поселения  Октябрьского района на 2010-2012 годы»

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	2010 год
	2011 год
	2012 

год
	2013 

год



	Программа «Социальная поддержка населения Коммунарского сельского 

Поселения Октябрьского района на 2010-2013 годы»


	1.
	Доля малоимущих граждан в общей численности населения 
	процентов
	14
	11
	9
	7

	2
	Обследование бытовых и материальных условий жизни жителей поселения
	% от общей численности
	21
	26
	32
	40


                                                                    приложение № 2

                                                                                                                                                     Муниципальной долгосрочной  

целевой программы«Социальная поддержка
                                                                                                                                                    населения Коммунарского 

                                                                                                                                               сельского поселения Октябрьского 

                                                                                                                                                                      района на 2010-2013 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной программы

«Социальная поддержка населения 

Коммунарского сельского поселения  Октябрьского района на 2010-2012 годы»

(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок испол-нения, годы
	Объем финансирования 
	Источник финансирования
	Ожидаемые конечные результаты

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9


	10


	11

	

	1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку

	1.1.1.
	Выплата доплаты  к пенсии 

муниципальных служащих
	Администрация поселения
	2010-2013
	341,8
	76,0
	84,6
	91,5
	89,7
	Местный бюджет
	улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

	1.1.2.
	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	Администрация поселения
	2010-2013
	15,0
	15,0
	
	
	
	местный бюджет
	улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

	1.1.3.
	Предоставление мер социальной поддержки Ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 
	Администрация поселения
	2010-2013
	70,0
	70,0
	
	
	
	местный бюджет
	улучшение качества жизни отдельных категорий граждан


Приложение № 3

к Муниципальной долгосрочной  целевой 

программе «Социальная поддержка населения
 Коммунарского сельского поселения
Октябрьского района на 2010-2013 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации Муниципальной долгосрочной  целевой программы «Социальная поддержка населения Коммунарского сельского поселения
Октябрьского района на 2010-2013 годы»

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Коммунарского сельского поселения Октябрьского района в течение всего срока ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Эффективность реализации Программы (Е соц.) оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:
                                               Е соц.= фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы делится на индикатор, утвержденный программой , результат делится на количество индикаторов и умножается на 100 %

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Коммунарского сельского поселения  Октябрьского района. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки
Приложение № 4
к Муниципальной долгосрочной  целевой 

программе «Социальная поддержка населения
 Коммунарского сельского поселения
Октябрьского района на 2010-2013 годы»

Методика

расчета целевых индикаторов и показателей районной долгосрочной целевой

программы «Социальная поддержка и социальной

обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2013  годы»
	№

п/п
	Наименование показателя
	Методика расчета показателя
	Источник данных 

для расчета

	ЦельI. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Октябрьского района

	1.1.
	Доля малоимущих граждан в общей численности населения 
	Общее количество малоимущих граждан делить на общую численность жителей и умножить на 100%.
	Отчет  по получателям ежемесячных пособий на ребенка, малоимущих получателей жилищных субсидий, получателей адресной социальной помощи из средств бюджетов различных уровней.


Приложение № 5
к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 01.11.2010г. № 166

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

" РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В КОММУНАРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

НА 2010 – 2012 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие физической культуры и  массового спорта в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района  на 2010-2012 годы "

	Наименование Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и  массового спорта в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района  на 2010-2012 годы "(далее - Программа)



	Основание для разработки программы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512» Распоряжением Администрации Октябрьского района  от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Администрации Коммунарского сельского поселения №52 от 21.04.2008 года «Об утверждении Порядка о разработке, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

	Муниципальный  заказчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

	Разработчик Программы
	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области



	Исполнители 
мероприятий 
Программы:

	Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области,
служба экономики и финансов Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, мунициальные чреждения культуры Коммунарского сельского поселения 
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации  всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов)

 

	Основные цели Программы
	-создание условий для укрепления здоровья   
населения путем развития инфраструктуры    
спорта, 

-популяризации массового спорта 

-развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

-развитие детско-юношеского спорта и других учреждений физкультурно-спортивной направленности.

-создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов        

-создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения, вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких слоёв населения, детей, молодёжи и граждан старшего поколения, 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, 

-финансовая поддержка работы спортивных клубов в муниципальном образовании, организация пропаганды физической культуры и спорта, сохранение и укрепление спортивной базы для развития массового спорта Коммунарского сельского поселения Октябрьского района                      

	Основные задачи Программы
	-развитие физической культуры и спорта      
-развитие массового спорта по месту житель- 
ства;

-информационно-пропагандистское обеспечение

	Сроки реализации Программы
	2010 – 2012 годы

	Объемы и источники финансирования 

Программы
	общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2012 годах – 47,9. тыс.рублей,  в том числе:

средства местного бюджета –47,9 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2012 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете
на 2011- 2012 годы 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	-увеличение доли граждан поселения, сис-
тематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, до 25 процентов от общего   
числа жителей поселения;                
-обеспечение увеличения расходов граждан   
на физическую культуру (в рас-
чете на душу населения) на 40%;            

- прирост уровня удовлетворенности населения Коммунарского сельского поселения доступностью занятий физической культурой и спортом на 40 %.



	
	


I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет государственную политику в области создания условий, способствующих развитию массовой физической культуры, формированию здорового образа жизни населения и развития спорта высших достижений.

Важной составной частью социально-экономической политики администрации муниципального образования «Коммунарское сельское поселение» является создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Сегодня очевидно, что для развития массового спорта требуется применение комплексного и системного подхода.

Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений в обществе, но и создаст необходимые условия для укрепления физического здоровья детей, подростков и молодежи Коммунарского сельского поселения.

Основополагающей задачей поселения  является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- недостаточный уровень материально-технической базы;

- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.

Приоритетными направлениями деятельности должны стать:

1. Привлечение как можно большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом.

2. Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта.

3. Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни в СМИ.

II.Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП.

Проведенный анализ состояния развития  физической культуры и спорта позволяет определить цель программы.

- создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Основным показателем достижения цели будет является доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процентном отношении к общей численности. Для достижения поставленной цели в рамках программы требуется решение следующих задач:

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения.

2. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Приложение N 1

К муниципальной долгосрочной целевой 

программе "Развитие физической культуры 

и  массового спорта в Коммунарском сельском 

поселении Октябрьского района  

на 2010-2012 годы "

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие физической культуры и  массового спорта в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района  на 2010-2012 годы "

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В КОММУНАРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

	N
	Наименование  
мероприятия
	Источники   
финансирования
	Общий    
объем    
финанси- 
рования

(тыс.
рублей)
	Ожидаемые результаты 
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1 
	Развитие инфра-
структуры физической культуры и спорта   
	местный бюджет

	24,0
	14,8
	16,0
	17,3


ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие физической культуры и  массового спорта в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района  на 2010-2012 годы "

	
	Показатели эффективности    
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1 
	Доля граждан 
систематически занимающихся   
физической культурой и спортом
(%)                           
	18   
	21,5  
	30  

	2 
	Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан %
	60  
	100  
	100   

	3 
	Доля граждан, занимающихся в  
спортивных учреждениях (%)    
	2,0
	2,5  
	3,0  

	4 
	проведение спортивно-массовых мероприятий (кол-во/год)
	77  
	80 
	88 


III. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Физическая культура и спорт развиваются главным образом в форме самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в спортивно-оздоровительных занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные мероприятия, которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооружений.

Реализация программы будет осуществляться на основе:

1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения.

2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан

3. Совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий.

4. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.

5. Развития инфраструктуры.
6. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической культурой и спортом в городе.

     7. Развития информационно-пропагандистского обеспечения
IY. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация целевых программных установок и мероприятий позволит: 

создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения;

создать достойные условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту жительства в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района. 

В результате реализации Программы увеличится удельный вес населения в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

V. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используются показатели "число дней временной нетрудоспособности по всем причинам" и "расходы на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения)". Факторами риска нарушения здоровья человека являются недостаток движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные заболевания, переохлаждение организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха.

Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности от всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря).

Рост расходов на физическую культуру и спорт будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту,

YI.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Коммунарское сельское поселение». Основными вариантами управления и контроля по исполнению Программы являются:

рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и представление рекомендаций по их корректировке;

рассмотрение итогов реализации Программы;

выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации Программы, и разработка предложений по их решению. 

Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в Программу в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий.

