Отчет по плану реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  6 мес 2025 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству А.Ю. Точеный | создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Коммунарского сельского поселения, сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий | 2025 г. | 1554,2 | - | - | 1554,2 | - |
| Мероприятия по содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств района | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству А.Ю. Точеный | финансовое обеспечение для осуществления функции по оплате расходов на реализацию полномочий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств района |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Коммунарское сельское поселение)» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству А.Ю. Точеный | развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Коммунарского сельского поселения, улучшение состояния автомобильных дорог; | 2025 г | - | - | - | - | - |
| Мероприятие «Ремонт автодороги по ул. Толстого п. Красногорняцкий Октябрьского района Ростовской области» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству А.Ю. Точеный | развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Коммунарского сельского поселения, улучшение состояния автомобильных дорог; | 2025 г |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Ремонт автодороги по пер. Выгонный в п. Новосветловский Октябрьского района Ростовской области» | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству А.Ю. Точеный | развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Коммунарского сельского поселения, улучшение состояния автомобильных дорог; | 2025 г |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству А.Ю. Точеный | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Коммунарского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 г | 1554,2 | - | - | 1554,2 | - |

Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                   О.В. Безрукавая