Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

26.12.2025 г.                                   № 496                          п. Новосветловский

О внесении изменений в Постановление № 252 от 30.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории»»

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 02.09.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 01.10.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», на основании Решения Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения № 148 от 29.07.2025г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 132 от 24.12.2024г. «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения и утвердить в новой редакции приложение 1 к Постановлению № 252 от 30.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории»» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на сайте Администрации в сети Интернет.

- Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеного А.Ю.

Глава Администрации

Коммунарского

сельского поселения                                                                        О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 26.12.2025 № 496

Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения

«Благоустройство территории»

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Благоустройство территории»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Коммунарского сельского поселения

«Благоустройство территории»

Участие муниципального образования в реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» и подпрограммы «Благоустройство территории» по следующим направлениям:

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению,

создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

улучшение работы и обеспечение бесперебойного функционирования систем уличного освещения и теплоснабжения на территории поселения

содержание, устойчивая эксплуатация, модернизация и повышение надёжности работы систем уличного освещение и теплоснабжения поселения

обеспечение своевременного возмещения части платы граждан за коммунальные услуги

комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности и качества жизни граждан, озеленению поселения и улучшению экологической обстановки;

содержание и улучшение состояния зеленых насаждений поселения, борьба с сорной растительностью,

предупреждение аварийно-опасных ситуаций путем формовочной обрезки и сноса аварийных зеленых насаждений,

высадка и санитарная побелка деревьев на территориях общего пользования,

высадка, полив и уходные работы по содержанию кустарников и цветов на территориях общего пользования

организация и содержание мест захоронения;

иные работы связанные с благоустройством территории

вовлечение безработных граждан в работы по благоустройству и озеленению территории поселения

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местного бюджета, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

Кроме того, участие муниципального образования в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории поселения, заключается в разработке и реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, и предусматривает меры, способствующие:

- обеспечению достаточной освещённости улично-дорожной сети, снижению рисков возникновения аварийных ситуаций и ДТП, несчастных случаев и противоправных действий в темное время суток

- улучшению и обеспечению бесперебойной работы систем уличного освещения и теплоснабжения,

- увеличению количества уличных светильников

- снижению финансовой нагрузки на граждан, в сфере оплаты коммунальных услуг и повышению финансовой устойчивости предприятий ЖКХ

- сохранению площади зеленых насаждений,

- увеличению доли общественных территорий, на которых проводятся посадочные и уходные работы

- организации и содержанию мест захоронения.

- развитию экологического воспитания несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, приучение к бережному отношению к природе и родному краю,

- обеспечению временного трудоустройства безработных граждан.

- Содержание описания приоритетов и целей муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории»

Основной целью в сфере благоустройства и ЖКХ Коммунарского сельского поселения являются организация комплексного решения проблем благоустройства, озеленения, улучшения санитарного и эстетического вида территории поселения, экологической обстановки, повышения комфортности и улучшение качества жизни и благосостояния населения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, создание условий для улучшения работы и обеспечения бесперебойного функционирования и модернизации систем уличного освещения и теплоснабжения на территории поселения, привлечение населения к решению вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и санитарного порядка на территории поселения;

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года, утвержденной Решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 21.12.2012 г. №154.

Стратегией социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения до 2030 г.

- Задачи муниципального развития, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

- содержание, устойчивая эксплуатация, модернизация и повышение надёжности работы систем уличного освещение и теплоснабжения поселения

- обеспечение своевременного возмещения части платы граждан за коммунальные услуги

- содержание и улучшение состояния зеленых насаждений поселения, борьба с сорной растительностью, предупреждение аварийно-опасных ситуаций путем формовочной обрезки и сноса аварийных зеленых насаждений, высадка и санитарная побелка деревьев на территориях общего пользования, высадка, полив и уходные работы по содержанию кустарников и цветов на территориях общего пользования

- организация и содержание мест захоронения;

- иные работы связанные с благоустройством территории

- вовлечение безработных граждан в работы по благоустройству и озеленению территории поселения

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей в сфере благоустройство территории Коммунарского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

## II. Паспорт

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Этап I: 2019-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Цель 1 Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения; |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 116038,1 тыс. рублей, в том числе: этап I: 2019 – 2024 годы – 67572,3 тыс. рублей; этап II: 2025 – 2030 годы – 48465,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ростовской области | нет |

2.Показатели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя<1> | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей <3> |  |  |  | Доку-мент <4> | Ответственный за достижение показателя <5> | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Цель 1 муниципальной программы «Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения.» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц поселения |  | МП | возрастание | км | статистический | 30,7 | 30,9 | 31,0 | 31,1 | 31,2 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.2. | Количество уличных светильников |  | МП | возрастание | шт. | ведомственный | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.3. | Площадь зеленых насаждений |  | МП | возрастание | га. | статистический | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.4. | Доля общественных территорий на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы |  | МП | возрастание | процент | ведомственный | 89,28 | 90,82 | 92,36 | 93,9 | 94,6 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.5. | Доля мест захоронения в содержащихся в надлежащем виде |  | МП | возрастание | процент | ведомственный | 85,02 | 86,14 | 87,26 | 88,38 | 89,44 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.6. | Количество безработных граждан, в том числе несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в работы по благоустройству |  | МП | возрастание | чел. | ведомственный | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.7 | Доля рабочего времени администрации поселения при бесперебойной подаче электроэнергии |  | МП | возрастание | процент | ведомственный | 80 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
| 1.8. | Количество подключенных поселков к системам коммунальной инфраструктуры |  | МП | возрастание | процент | ведомственный | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | - | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |

### 3. Структура муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории»

| ### № п/п |  | ### Задачи структурного элемента <1> | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 1.1 | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры» |  |  |  |
|  |  | ### Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | ### Срок реализации: 2025-2030 |  |
| ### 1.1.1. |  | ### Задача 1. Содержание, устойчивая эксплуатация, модернизация и повышение надёжности работы систем уличного освещения | ### достаточная освещённость улично-дорожной сети, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаев и противоправных действий в ночное время ### улучшенная и бесперебойная работа систем уличного освещения и увеличение количества уличных светильников | ### Общая протяженность освещенных частей улиц поселения ### Количество уличных светильников |
| ### 1.1.2. |  | ### Задача 1. Подключение поселков к системам коммунальной инфраструктуры | ### Газификация поселков, подключение к системам водоснабжения | ### Количество подключенных поселков к системам коммунальной инфраструктуры |

| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.2.1. | Задача 1. Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Сохранение площади зленых насаждений, увеличение доли общественных территорий на которых проводятся посадочные и уходные работы | Площадь зеленых насаждений Доля общественных территорий, на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы |
| 1.2.2. | Задача 2. Прочие мероприятия по благоустройству | Качественная организация работ по благоустройству, в соответствии с разработанными с проектно-сметной и сметной документацией, отсутствие проблем с материальным обеспечением работ, снижение количества свалочных очагов и случайного мусора | Площадь зеленых насаждений Доля общественных территорий, на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы |
| 1.2.3. | Задача 3. Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения | организация и содержание мест захоронения | Доля мест захоронения в содержащихся в надлежащем виде |
| 1.2.4. | Задача 4. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по благоустройству | Экологическое воспитание несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, приучение к бережному отношению к природе и родному краю, обеспечение временного трудоустройства безработных граждан. | Количество безработных граждан, в том числе несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в работы по благоустройству |
| 1.2.5. | Задача 5. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Отсутствие несанкционированных свалок | Доля общественных территорий, на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» |  |  |
|  | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.3.1 | Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Создание современного облика территории Коммунарского сельского поселения, появление комфортных и безопасных мест отдыха взрослого населения и молодежи, развитие физкультуры и спорта, общее оздоровление населения | Доля общественных территорий, на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения" |  |  |
|  | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.4.1. | Установка дизельная генераторная ДГУ-20/400КА в кожухе для нужд Администрации Коммунарского сельского поселения | ### снижение последствий рисков возникновения аварийных ситуаций в сфере электроснабжения и теплоснабжения, улучшенная и бесперебойная работа систем электроснабжения и теплоснабжения | Доля рабочего времени администрации поселения при бесперебойной подаче электроэнергии |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

### «Благоустройство территории»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» (всего), в том числе: | 19938,0 | 7673,2 | 13018,2 | 7836,1 | 48465,5 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | 19938,0 | 7673,2 | 13018,2 | 7836,1 | 48465,5 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | 5000,0 | - | 5000,0 | - | 12221,0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 14938,0 | 7339,4 | 8018,7 | 7706,2 | 34801,8 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 6696,5 | 6236,0 | 6377,4 | 6524,5 | 25834,4 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | 6696,5 | 6236,0 | 6377,4 | 6524,5 | 25834,4 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 6696,5 | 6236,0 | 6377,4 | 6524,5 | 25834,4 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» (всего), в том числе: | 5220,0 | 1437,2 | 1170,3 | 1311,6 | 9139,1 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | 5220,0 | 1437,2 | 1170,3 | 1311,6 | 9139,1 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 5220,0 | 1437,2 | 1170,3 | 1311,6 | 9139,1 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» (всего), в том числе: | 5405,5 | - | - | - | 5405,5 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | 5405,5 | - | - | - | 5405,5 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 405,5 | - | - | - | 405,5 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения» (всего), в том числе: | 395,0 | - | - | - | 395,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | 395,0 | - | - | - | 395,0 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 395,0 | - | - | - | 395,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6. | Муниципальный проект «Обустройство детской игровой площадки в п. Новосветловский пер. Прогонный» (всего), в том числе: | 2221,0 | - | 5470,5 | - | 7691,5 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | 2221,0 | - | 5470,5 | - | 7691,5 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - | 0,0 |
|  | Областного бюджета | - | - | 5000,0 | - | 5000,0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 2221,0 | - | 470,5 | - | 2691,5 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц поселения; |  | возрастание | КПМ | км | 30,7 | 30,9 | 31,0 | 31,1 | 31,2 | 31,4 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |
| 1.2. | Количество уличных светильников |  | возрастание | КПМ | шт. | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |
| 1.3. | Количество подключенных поселков к системам коммунальной инфраструктуры |  | возрастание | КПМ | % | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### 2023 | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по оплате электроэнергии за уличное освещение | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.2 | ### Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.3 | ### Мероприятия по повышению энергоэффективности уличного освещения | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.4 | ### Мероприятия по изготовлению документации систем коммунальной инфраструктуры | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления мероприятий по изготовлению документации систем коммунальной инфраструктуры ю | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры» (всего), | Х | 6596,0 | 6236,0 | 6377,4 | 6524,5 | 25733,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 6596,0 | 6236,0 | 6377,4 | 6524,5 | 25733,9 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения |  | 6596,0 | 6236,0 | 6377,4 | 6524,5 | 25733,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение» (всего), | Х | 2500,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 10300,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 2500,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 10300,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 01 20400 240 | 2500,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 10300,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения» (всего), | Х | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 01 20401 240 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по повышению энергоэффективности уличного освещения» (всего), | Х | 3400,0 | 3536,0 | 3677,4 | 3824,5 | 14437,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 3400,0 | 3536,0 | 3677,4 | 3824,5 | 14437,9 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 01 20306 240 | 3400,0 | 3536,0 | 3677,4 | 3824,5 | 14437,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по изготовлению документации систем коммунальной инфраструктуры» (всего), | Х | 215,0 | - | - | - | 215,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 215,0 | - | - | - | 215,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 01 20304 240 | 215,0 | - | - | - | 215,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по выполнению проектно-сетных работ для газификации населенных пунктов Коммунарского сельского пселения» (всего), | Х | 281,0 | - | - | - | 281,0 |
|  | в том числе: |  |  | - | - | - |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 281,0 | - | - | - | 281,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 01 20304 240 | 281,0 | - | - | - | 281,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Коммунарского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий ««Развитие инженерной инфраструктуры»» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) | План-график | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.01.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Передача сведений о потребленной электроэнергии поставщику | до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) | Письмо | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | – |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) | План-график | - |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.01.2026 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) | Муниципальный контракт | - |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | Ежеквартально до 5 числа первого месяца, следующего квартала | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) | Акт выполненных работ | - |
| 2.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | Ежеквартально до 15 числа первого месяца, следующего квартала | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия по повышению энергоэффективности уличного освещения» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | – |
| 3.2. | Контрольная точка 1.3. Зафиксирована экономия | Ежеквартально до 5 числа первого месяца, следующего квартала | Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения | Акт о сложившейся экономии | - |
| 2.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | Ежеквартально до 15 числа первого месяца, следующего квартала | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь зеленых насаждений |  | возрастание | КПМ | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |
| 1.2. | Доля общественных территорий, на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы |  | возрастание | КПМ | процент | 89,28 | 90,82 | 92,36 | 93,9 | 93,9 | 95,45 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |
| 1.3. | Доля мест захоронения в содержащихся в надлежащем виде |  | возрастание | КПМ | процент | 85,02 | 86,14 | 87,26 | 88,38 | 88,38 | 89,5 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |
| 1.4. | Количество безработных граждан, в том числе несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в работы по благоустройству |  | возрастание | КПМ | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### 2023 | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по содержанию зеленых насаждений | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по прочим мероприятиям по благоустройству | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.3 | Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.4 | Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по благоустройству | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по благоустройству | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.5 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» (всего), | Х | 5220,0 | 1437,2 | 1190,3 | 1311,6 | 9159,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 5220,0 | 1437,2 | 1190,3 | 1311,6 | 9159,1 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения |  | 5220,0 | 1437,2 | 1190,3 | 1311,6 | 9159,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по содержанию зеленых насаждений» (всего), | Х | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 02 20402 240 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения» (всего), | Х | 179,1 | 216,5 | - | - | 395,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 179,1 | 216,5 | - | - | 395,6 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 02 20404 240 | 179,1 | 216,5 | - | - | 395,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» (всего), | Х | 4037,1 | 732,8 | 582,9 | 687,4 | 6040,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 4037,1 | 732,8 | 582,9 | 687,4 | 6040,2 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 02 20406 240 | 4037,1 | 732,8 | 582,9 | 687,4 | 6040,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 5 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» (всего), | Х | 759,8 | 487,9 | 507,4 | 524,2 | 2279,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 759,8 | 487,9 | 507,4 | 524,2 | 2279,3 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0502 06 4 02 85110 240 | 759,8 | 487,9 | 507,4 | 524,2 | 2078,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятие (результат) 4 «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по благоустройству» (всего), | Х | 144,0 | - | - | - | 144,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 144,0 | - | - | - | 144,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 02 21450 240 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Коммунарского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.02.2027 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | План-график | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.03.2027 15.09.2027 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка товара | 01.04.2027 01.10.2027 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Товарная накладная | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 10.04.2027 10.10.2027 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение гражданско-правовых договоров | Ежемесячно | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | ГПД | - |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ | Ежемесячно до 2 числа следующего месяца | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт выполненных работ | - |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров | Ежемесячно до 5 числа следующего месяца | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3 Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2027 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | План-график |  |
| 3.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.02.2027 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) |  | Муниципальный контракт |  |
| 3.4. | Контрольная точка 1.3. Приемка работ | После плановой обработки | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт |  |
| 3.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата услуг | В течении 7 дней после подписания акта о приемке работ | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 2 «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по благоустройству» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 4.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение гражданско-правовых договоров | В летний и осенний период | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту (Щепелева Е.Е.) |  | ГПД | - |
| 4.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ | Через 15 дней после заключения ГПД | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт выполненных работ | - |
| 4.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров | В течении 7 дней после подписания акта о приемке работ | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт | - |
| 5.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  |  |
| 5.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2027 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | План-график |  |
| 5.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.02.2027 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) |  | Муниципальный контракт |  |
| 5.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка работ | По мере выявления мест несанкционированного складирования отходов | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт выполненных работ |  |
| 5.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | В течении 7 дней после подписания акта о приемке работ | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт |  |

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды

### в части благоустройства общественных территорий»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общественных территорий, на которых периодически проводятся посадочные и уходные работы |  | возрастание | КПМ | процент | 89,28 | 90,82 | 92,36 | 93,9 | 94,6 | 95,45 | заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### 2023 | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Реализация программы формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по реализации программы формирование современной городской среды в части благоустройства общественных тер | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | 0,0 | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | 0,0 | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Реализация программы формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | 0,0 | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | 0,0 |  |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Коммунарского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Реализация программы формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | – |

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля рабочего времени администрации поселения при бесперебойной подаче электроэнергии |  | возрастание | КПМ | % | 80 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение ### 2023 | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Установка дизельная генераторная ДГУ-20/400КА в кожухе для нужд Администрации Коммунарского сельского поселения | ### иные мероприятия | ### финансовое обеспечение для осуществления функции по бесперебойной подачи электроэнергии | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 395,3 | - |  | - | - | 395,3 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 395,3 | - |  | - | - | 395,3 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения |  | 395,3 | - |  | - | - | 395,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Установка дизельная генераторная ДГУ-20/400КА в кожухе для нужд Администрации Коммунарского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 395,3 | - |  | - | - | 395,3 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 395,3 | - |  | - | - | 395,3 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - |  | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0503 06 4 03 71380 240 | 395,3 | - |  | - | - | 395,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |  |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Коммунарского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.02.2026 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | План-график | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.03.2026 15.09.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка товара | 01.04.2026 01.10.2026 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Товарная накладная | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | 10.04.2026 10.10.2026 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение гражданско-правовых договоров | Ежемесячно | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | ГПД | - |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ | Ежемесячно до 2 числа следующего месяца | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт выполненных работ | - |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров | Ежемесячно до 5 числа следующего месяца | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3 Мероприятия по дезинфекции водоемов и резервуаров, противоклещевой обработке мест захоронения» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | План-график |  |
| 3.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.02.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) |  | Муниципальный контракт |  |
| 3.4. | Контрольная точка 1.3. Приемка работ | После плановой обработки | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт |  |
| 3.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата услуг | В течении 7 дней после подписания акта о приемке работ | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 2 «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по благоустройству» | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  | – |
| 4.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение гражданско-правовых договоров | В летний и осенний период | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту (Щепелева Е.Е.) |  | ГПД | - |
| 4.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ | Через 15 дней после заключения ГПД | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт выполненных работ | - |
| 4.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров | В течении 7 дней после подписания акта о приемке работ | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт | - |
| 5.1. | Мероприятие (результат) Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Х | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  |  |  |
| 5.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | План-график |  |
| 5.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.02.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) |  | Муниципальный контракт |  |
| 5.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка работ | В течении 7 дней после подписания акта о приемке работ | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Акт выполненных работ |  |
| 5.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров | В течении 7 дней после подписания акта о приемке работ | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) |  | Счет, УПД, акт |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Коммунарского сельского поселения

«Благоустройство территории»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Коммунарского сельского поселения)

| № п/п |  | Наименование инвестиционного проекта |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуа-тацию |  | Источник финанси-рования | Сметная стоимость в ценах соответ-ствую-щих лет (тыс. рублей) |  | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Всего: |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения |  | – | – |  |  | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Итого по объектам капитального ремонта |  |  | Х |  | Х |  | Х | Всего: |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения |  | – | – |  |  | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 1. Муниципальный проект «Обустройство детской игровой площадки в п. Новосветловский пер. Прогонный » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х |  | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Х |  | 2025 | Всего: |  | ‒ | 7626,5 |  |  | ‒ | 5470,55 | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | ‒ | 7221,0 |  |  | ‒ | 5000,0 | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения |  | – | 405,5 |  |  | – | 470,5 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| 1. | Выполнение работ по устройству основания детской игровой площадки для реализации мероприятий губернаторской инициативы "Территория детства" по адресу: п. Новосветловский, пер. Прогонный |  | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Х |  | 2025 | Всего: |  | ‒ | 2221,0 |  |  | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | ‒ | 2221,0 |  |  | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения |  | – | – |  |  | – | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ |  |
| 2. | Субсидии на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках |  | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Точеный А.Ю.) |  | Х |  | 2025 | Всего: |  | ‒ | 5405,5 |  |  | ‒ | 5570,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | ‒ | 5000,0 |  |  | ‒ | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Октябрьского района |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Коммунарского сельского поселения |  | – | 405,5 |  |  | – | 570,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | ‒ | ‒ |  |  | ‒ | ‒ |  |

Наименования инвестиционных проектов указываются в соответствии с заключениями экспертизы проектной документации

Ведущий специалист по делопроизводству 				    				                        О.А. Домашенко

и архивной работе