РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2017г.                                       №  195                          п. Новосветловский

«О подготовке проекта внесения  изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»

Рассмотрев письмо заместителя генерального директора ООО «Экострой-Дон» К.Н.Гурьевой, поручения заместителя министра ЖКХ РО М.Ю.Полухина от 16.06.2017 года  № 16-03/947  о переводе земель в категорию, позволяющую размещение объектов ТКО, в соответствии со ст. ст. 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 34 Правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения, утверждённых решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 29.12.2012 года № 24,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Поручить комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения разработку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области в части изменения границ населенного пункта х. Заречный:

- Земельный участок расположенный по адресу: автодорога «Дон-4-Каменоломни» 7+600 (слева) Ростовская обл., р-н Октябрьский площадью 7,65 га в том числе в пределах землеотвода 3,35 га за пределами землеотвода 4,3 га, с кадастровым номером 61:28:0091006:2, отнесенный по ПЗЗ к территориальной зоне ЗСН 2 «Зона складирования и захоронения отходов» исключить из черты населенного пункта, установить категорию земель – земли промышленности,  с видом разрешенного использования – под рекультивацию ТБО

2. Привести Правила Землепользования и Застройки Коммунарского сельского поселения в соответствие  с материалами Генерального плана Коммунарского сельского поселения в части установления границ населенного пункта

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно приложению №1 к настоящему Постановлению

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник» и разместить на сайте Коммунарского сельского поселения не позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Коммунарского

сельского поселения 							А.Ю.Точеный

Приложение №  1

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 27.06.2017 г. № 195

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки  Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 30.06.2017 |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 03.07.2017 |
| 3. | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 06.07.2017 |
| 4 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | 09.07.2017 |
| 5. | Подготовка документов с целью направления Главе Коммунарского сельского поселения проекта внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 09.07.2017 |
| 6. | Подготовка документов с целью направления Главе Коммунарского сельского поселения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 13.07.2017 |
| 7. | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | До 31.07.2017 |
| 8. | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | До 31.07.2017 |
| 9. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, № 251, зал заседания Администрации | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | 04.08.2017 |
| 10 | Доработка проекта внесения изменений в генеральный план и Правила Землепользования и Застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | Август 2017 года |
| 11 | Представление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской Главе Коммунарского сельского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения | Август 2017 года |

Граждане, проживающие на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего постановления не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, № 251

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, № 251, зал заседания Администрации

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе	Т.В.Толстолуцкая